VetAtiende AI

DOCUMENTO MAESTRO CONSOLIDADO

Asistente operacional con inteligencia artificial para clínicas veterinarias

| Versión | v2.0 |
| --- | --- |
| Fecha de referencia | 13 de julio de 2026 |
| Responsable del producto | Cristian Torres |
| Estado | MVP operativo y demo pública validados |
| Challenge | Alura / ONE - Tech AI Builder |
| Caso base | Clínica Veterinaria Patitas del Sur · Purranque, Chile |

Documento de continuidad, arquitectura, validación y evolución comercial

Repositorio público: github.com/cristiantorr79-lab/vetatiende-ai

Demo pública: vetatiende-ai-nwg6exgqvha5zst2fyvpxw.streamlit.app

Uso interno del proyecto · No contiene credenciales ni direcciones operativas privadas

# 0. Control del documento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Documento Maestro Consolidado VetAtiende AI |
| Versión | v2.0 |
| Responsable del producto | Cristian Torres |
| Rol de trabajo | Product Owner / Fundador y responsable de implementación |
| Estado | Versión consolidada posterior a LAB-016 |
| Fecha de referencia | 13 de julio de 2026 |
| Fecha límite del challenge | 22 de julio de 2026 |
| Repositorio | cristiantorr79-lab/vetatiende-ai |
| Demo pública | Streamlit Community Cloud |

## 0.1 Propósito

Este documento reemplaza a la versión v1.1 como fuente principal de continuidad del proyecto. Consolida lo realmente construido, validado y desplegado entre LAB-000 y LAB-016, sin borrar la planificación inicial que queda conservada como antecedente histórico.

La versión v2.0 cumple cuatro funciones: orientar la continuidad técnica, servir como respaldo de la entrega académica, documentar el MVP operativo y establecer el punto de partida para la etapa comercial posterior al Challenge.

## 0.2 Relación con la versión v1.1

Decisión de versionado La versión v1.1 se conserva sin sobrescribir porque representa la planificación original. La versión v2.0 incorpora el nombre definitivo VetAtiende AI, la arquitectura implementada, los laboratorios cerrados, la demo pública y los próximos pasos comerciales.

| Versión | Fecha | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | Julio 2026 | Documento inicial con visión, RAG, agenda, stock y OCI. | Referencia |
| v1.1 | 03-07-2026 | Plan maestro previo al inicio de LAB-000, todavía bajo el nombre VetAssist AI. | Histórico |
| v2.0 | 13-07-2026 | Consolidación del MVP operativo, OCI, Streamlit, peluquería, urgencias, demo pública y cierre de LAB-016. | Oficial vigente |

## 0.3 Regla de actualización

Las decisiones nuevas deben registrarse primero en `docs/decisiones_arquitectura.md`, validarse técnicamente y luego incorporarse a una versión futura del Documento Maestro cuando cambien el producto, la arquitectura o el rumbo comercial. Las evidencias detalladas permanecen en `docs/evidencias/`.

# Índice de contenidos

1. Resumen ejecutivo

2. Cumplimiento del Challenge

3. Visión del producto y oportunidad

4. Caso base, usuarios y propuesta de valor

5. Alcance actual y límites

6. Funcionalidades implementadas

7. Arquitectura técnica consolidada

8. RAG público e interno

9. Seguridad, acceso y privacidad

10. Agenda médica y disponibilidad

11. Peluquería y lavado

12. Urgencias veterinarias y Telegram

13. Registros operativos en Google Sheets

14. Interfaces Streamlit

15. Despliegue en Oracle Cloud Infrastructure

16. Demo pública segura LAB-016

17. Stack tecnológico

18. Estructura del repositorio y workflows

19. Laboratorios cerrados

20. Pruebas, evidencias y definición de listo

21. Limitaciones actuales

22. Plan comercial posterior al Challenge

23. Riesgos y mitigaciones

24. Gobierno del proyecto y método de trabajo

25. Estado final y próximos pasos

A. Anexo de archivos y variables

# 1. Resumen ejecutivo

VetAtiende AI es un asistente operacional para clínicas veterinarias pequeñas y medianas. Combina inteligencia artificial, recuperación de información desde documentos oficiales y automatizaciones para atender consultas, proteger información interna, gestionar agendas y activar avisos ante posibles urgencias.

El proyecto se desarrolló para el Challenge de Agentes de IA de Alura/ONE y, al mismo tiempo, como base de un MVP comercial. La entrega final no es solamente una prueba técnica: existe un backend n8n desplegado en Oracle Cloud Infrastructure, integraciones operativas con Google Calendar, Google Sheets y Telegram, una interfaz Streamlit de evaluación y una demo pública segura separada de los recursos reales.

Estado consolidado MVP operativo validado hasta LAB-015 y demo pública segura desplegada y validada en LAB-016. Repositorio principal sincronizado con GitHub y demo accesible desde Streamlit Community Cloud.

## 1.1 Frase oficial del producto

VetAtiende AI es un asistente inteligente para clínicas veterinarias que responde consultas usando documentación oficial, gestiona solicitudes operativas y mantiene separados los canales públicos e internos con reglas de seguridad veterinaria.

## 1.2 Logros principales

RAG público con información de servicios, precios, horarios, preguntas frecuentes y seguridad.

RAG interno separado y protegido mediante Webhook con Header Auth.

Agenda médica conectada a Google Calendar y registro en Google Sheets.

Disponibilidad proactiva con tres alternativas reales y parsing de expresiones horarias chilenas.

Agenda independiente de peluquería y lavado con duración variable por servicio.

Detección de urgencias, registro operativo y aviso activo por Telegram privado.

Despliegue de n8n en Oracle Cloud Infrastructure mediante Docker.

Interfaz Streamlit para cliente externo y modo interno protegido.

Demo pública segura con agenda y peluquería simuladas, sin efectos reales.

# 2. Cumplimiento del Challenge

El Challenge solicita una solución capaz de leer documentos, responder preguntas en lenguaje natural, publicar el proyecto en GitHub, documentarlo y demostrar despliegue en Oracle Cloud Infrastructure. VetAtiende AI cumple estos requisitos y amplía el alcance con automatizaciones operativas.

| Requisito | Implementación en VetAtiende AI | Estado |
| --- | --- | --- |
| Repositorio GitHub público | Repositorio `vetatiende-ai` con código, workflows, datos, documentación y evidencias. | Cumplido |
| Lectura y procesamiento documental | PDF y CSV separados en fuentes públicas e internas. | Cumplido |
| Agente inteligente funcional | Agentes n8n con Groq, Cohere y herramientas RAG. | Cumplido |
| Interfaz demostrable | Streamlit local y demo pública en Community Cloud. | Cumplido |
| Despliegue OCI | n8n en instancia OCI con Docker y persistencia. | Cumplido |
| README y documentación | README, roadmap, decisiones, evidencias y Documento Maestro v2.0. | Cumplido |
| Casos de prueba | Pruebas públicas, internas, agenda, peluquería, urgencias y regresiones. | Cumplido |

## 2.1 Interpretación estratégica

El Challenge se trató como el primer hito comercial del producto. La arquitectura, los archivos y las pruebas se diseñaron para que la entrega también sirva como portafolio y base de una implementación piloto en una clínica real.

# 3. Visión del producto y oportunidad

## 3.1 Problema

Las clínicas veterinarias reciben consultas repetidas sobre horarios, precios, vacunas, peluquería, farmacia, Pet Shop, preparación para procedimientos y urgencias. La información suele estar dispersa en documentos, planillas y conocimiento informal del equipo.

Recepción pierde tiempo respondiendo preguntas repetitivas.

Las respuestas pueden variar según la persona que atiende.

El personal nuevo necesita apoyo para consultar procedimientos.

Las solicitudes de agenda y los avisos urgentes requieren trazabilidad.

Las clínicas pequeñas no suelen contar con equipos técnicos propios.

## 3.2 Oportunidad

La oportunidad está en ofrecer una solución simple y específica para veterinarias. El valor comercial no se comunica como “RAG” o “embeddings”, sino como ahorro de tiempo, mejor atención, disponibilidad de información y automatización de tareas repetitivas.

## 3.3 Visión de largo plazo

Canales web y WhatsApp Business.

Panel de administración por clínica.

Usuarios, roles y auditoría.

Recordatorios pre y post consulta.

Base de datos empresarial y analítica.

Producto multi-clínica con configuración de servicios, horarios y duración.

# 4. Caso base, usuarios y propuesta de valor

## 4.1 Clínica base

El caso de desarrollo utiliza una clínica ficticia pero realista denominada Clínica Veterinaria Patitas del Sur, ubicada como referencia en Purranque, Región de Los Lagos, Chile. No se publican datos reales de una clínica existente sin autorización.

## 4.2 Identidad del asistente

La asistente virtual se llama Luna y cumple funciones de recepción. Su tono debe ser claro, prudente, profesional y cercano. No puede inventar precios, stock, horarios, diagnósticos ni procedimientos.

## 4.3 Usuarios

| Actor | Necesidad | Acceso |
| --- | --- | --- |
| Cliente externo | Resolver dudas, solicitar horas y recibir orientación segura. | RAG público y agenda pública. |
| Recepción | Consultar procedimientos y apoyar tareas administrativas. | Canal interno protegido. |
| Veterinario/a | Consultar información interna autorizada sin reemplazar criterio profesional. | RAG interno protegido. |
| Administrador/a | Actualizar documentos, servicios y configuraciones. | Administración futura. |
| Cristian / Implementador | Configurar workflows, despliegue, documentación y soporte. | Acceso técnico. |

## 4.4 Propuesta de valor

Reduce consultas repetitivas y carga de recepción.

Estandariza respuestas basadas en documentación oficial.

Separa información pública de procedimientos internos.

Ofrece alternativas de agenda sin duplicar horarios.

Activa avisos internos ante posibles urgencias.

Crea una base modular para futuras integraciones comerciales.

# 5. Alcance actual y límites

## 5.1 Alcance operativo actual

Atención pública mediante RAG.

Canal interno con RAG autorizado y Header Auth.

Agenda médica con Google Calendar y Google Sheets.

Disponibilidad proactiva y alternativas conversacionales.

Agenda separada para peluquería y lavado.

Detección y aviso de urgencias mediante Sheets y Telegram.

Interfaz Streamlit local de evaluación.

Demo pública segura en Streamlit Community Cloud.

## 5.2 Fuera de alcance actual

Diagnóstico veterinario automático o prescripción de tratamientos.

Pagos en línea y comercio electrónico.

Reserva, venta o despacho de farmacia y Pet Shop.

Confirmación de stock exacto sin fuente actualizada.

Sistema completo de identidad, roles y auditoría.

WhatsApp Business, SMS o llamadas automáticas.

Aplicación móvil comercial terminada.

Base de datos empresarial multi-clínica.

# 6. Funcionalidades implementadas

| Módulo | Capacidad actual | Recursos |
| --- | --- | --- |
| Consulta pública | Respuestas basadas en documentos autorizados. | Groq + Cohere + RAG público |
| Canal interno | Consulta de procedimientos autorizados con acceso protegido. | Webhook interno + Header Auth + RAG interno |
| Agenda médica | Extracción de datos, disponibilidad, alternativas y confirmación. | Google Calendar + Google Sheets |
| Peluquería | Agenda separada, duración por servicio y alternativas. | Calendar y Sheets independientes |
| Urgencias | Detección, registro, aviso y orientación segura. | Reglas n8n + Sheets + Telegram |
| Interfaz | Conversación web para evaluación. | Streamlit |
| Demo pública | Prueba segura sin efectos operativos. | Streamlit Cloud + workflow demo |

## 6.1 Reglas de farmacia y Pet Shop

La farmacia y el Pet Shop funcionan solo como venta presencial. Luna puede informar categorías generales y recordar al cliente que consulte productos durante su visita, pero no procesa pagos, pedidos, reservas ni despachos.

# 7. Arquitectura técnica consolidada

## 7.1 Arquitectura operativa

Flujo general Cliente externo o personal autorizado ↓ Interfaz Streamlit ↓ Webhook público / Webhook interno protegido ↓ Workflows n8n en OCI ↓ RAG · Calendarios · Planillas · Telegram ↓ Respuesta de Luna

## 7.2 Separación de responsabilidades

| Componente | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Streamlit | Interfaz web de evaluación y demo pública. |
| n8n | Orquestación, reglas, validaciones, branching e integraciones. |
| Groq | Modelo de lenguaje para los agentes. |
| Cohere | Embeddings para recuperación documental. |
| RAG público | Información autorizada para clientes. |
| RAG interno | Procedimientos restringidos al personal. |
| Google Calendar | Disponibilidad y creación de citas. |
| Google Sheets | Registro operativo y trazabilidad. |
| Telegram | Aviso activo de urgencias al equipo interno. |
| OCI | Infraestructura de ejecución del backend n8n. |
| GitHub | Repositorio, trazabilidad y entrega oficial. |

## 7.3 Dos entornos funcionales

| Entorno | Propósito | Efectos reales |
| --- | --- | --- |
| MVP operativo | Operación validada con calendarios, planillas y Telegram. | Sí, en recursos configurados. |
| Demo pública LAB-016 | Permitir evaluación segura desde Internet. | No; agenda, peluquería y urgencias están simuladas. |

# 8. RAG público e interno

## 8.1 RAG público

El RAG público responde exclusivamente con fuentes autorizadas para clientes externos. Si la información no está disponible, Luna debe indicar que no puede confirmarla y recomendar contacto directo con la clínica.

| Archivo | Uso |
| --- | --- |
| data/servicios_precios.csv | Servicios, precios referenciales y datos estructurados. |
| data/faq_clientes.pdf | Preguntas frecuentes y atención general. |
| data/manual_seguridad_y_derivacion.pdf | Criterios de seguridad y derivación. |

## 8.2 RAG interno

El RAG interno está separado del flujo público y solo se consulta desde un canal protegido. La autodeclaración “soy personal” no se considera autenticación.

| Archivo | Uso |
| --- | --- |
| data/manual_procedimientos_internos.pdf | Recepción, triaje no diagnóstico, aislamiento y procedimientos autorizados. |
| data/protocolo_stock.csv | Procedimiento para registrar faltas de stock. |
| data/manual_seguridad_y_derivacion.pdf | Apoyo a criterios de urgencia y escalamiento. |

## 8.3 Principios RAG

Separar estrictamente fuentes públicas e internas.

No recuperar documentos internos desde el workflow público.

No inventar información cuando el contexto no es suficiente.

Mantener documentos base actualizados y versionados.

Aplicar reglas explícitas de urgencia antes de consultar el RAG.

# 9. Seguridad, acceso y privacidad

## 9.1 Protección del canal interno

El canal interno funciona como workflow separado y requiere una clave mediante encabezado HTTP. Las pruebas en OCI confirmaron rechazo `403 Prohibido` sin autorización y respuesta correcta con la clave válida.

## 9.2 Secretos y repositorio

Las URLs operativas y claves se almacenan en `.env` local, credenciales n8n o Streamlit Secrets.

El repositorio no publica IP real, claves SSH, tokens, chat_id ni credenciales OAuth.

Los exports de workflows se sanitizan antes de guardarse en GitHub.

`.streamlit/secrets.toml`, `.env` y archivos PID están ignorados por Git.

## 9.3 Seguridad veterinaria

Regla no negociable VetAtiende AI no reemplaza a un médico veterinario. No entrega diagnósticos definitivos, no modifica tratamientos y no propone acciones de riesgo. Ante señales graves, prioriza atención presencial inmediata.

# 10. Agenda médica y disponibilidad

## 10.1 Flujo operativo

Reserva médica Solicitud del cliente ↓ Extracción de tutor, mascota, teléfono, fecha y hora ↓ Validación de datos mínimos ↓ Consulta de disponibilidad real ↓ Confirmación o tres alternativas ↓ Nueva validación ↓ Google Calendar + Google Sheets ↓ Respuesta de Luna

## 10.2 Reglas

Consulta general con duración inicial de 30 minutos.

No se confirma una hora sin validar disponibilidad.

Si el horario está ocupado, se ofrecen tres alternativas reales.

Si no hay fecha u hora, se ofrecen alternativas proactivas.

La selección conversacional conserva tutor, mascota y teléfono.

Antes de crear la cita se realiza una segunda comprobación para evitar colisiones.

## 10.3 Expresiones horarias interpretadas

| Ejemplo | Interpretación |
| --- | --- |
| mañana a las 3 y media | 15:30 del día siguiente |
| martes 14 de julio a las 10:00 | Fecha y hora explícitas |
| a las 3 | 15:00 en contexto de clínica |
| 1 y cuarto | 13:15 |
| 3 y 30 | 15:30 |

Decisión para el Challenge Se mantiene un parser flexible que acepta “y cuarto”, “y media” y minutos explícitos. En el MVP comercial, duración e intervalos válidos deben configurarse por clínica y servicio.

# 11. Peluquería y lavado

Peluquería y lavado utilizan agenda y planillas separadas de la atención médica. Cada servicio bloquea su duración estimada y la siguiente cita comienza al terminar la anterior.

| Servicio | Duración inicial |
| --- | --- |
| Baño | 90 minutos |
| Baño y corte | 120 minutos |
| Corte de pelo | 120 minutos |

## 11.1 Reglas operativas

Primera atención de lunes a viernes desde las 09:00.

Atención del sábado dentro del horario configurado.

No se ofrecen horas que terminen fuera de la jornada.

La cantidad diaria depende de las duraciones reservadas.

La hora confirmada corresponde al ingreso de la mascota.

El término real puede variar por tamaño, pelaje y comportamiento.

La disponibilidad se revalida antes de confirmar.

## 11.2 Datos mínimos

Tutor, nombre de la mascota, teléfono, servicio requerido, tamaño y día preferido. El extractor fue corregido para no interpretar palabras temporales o de servicio como nombres de mascotas.

# 12. Urgencias veterinarias y Telegram

## 12.1 Señales detectadas

Dificultad respiratoria.

Convulsiones.

Atropello.

Hemorragia abundante.

Pérdida de conciencia.

Ingesta de tóxicos.

Asfixia.

Golpe de calor.

Dolor intenso, vómitos repetidos o imposibilidad de orinar cuando el contexto indica gravedad.

## 12.2 Flujo operativo

Urgencia operativa Mensaje del cliente ↓ Reglas explícitas de urgencia ↓ Registrar alerta en Google Sheets ↓ Enviar aviso a Telegram interno ↓ Responder orientación segura al cliente

## 12.3 Contenido del aviso interno

El aviso incluye tutor, mascota, tipo de animal, tipo de urgencia, teléfono normalizado, mensaje seguro, estado de gestión y canal de aviso. Telegram se configuró en un grupo privado interno y el nodo continúa el flujo si el servicio externo falla.

## 12.4 Demo pública

En LAB-016 la urgencia no se registra ni envía Telegram. La demo solo recomienda atención inmediata y advierte que no está monitoreada en tiempo real.

# 13. Registros operativos en Google Sheets

Google Sheets funciona como almacenamiento operativo inicial del MVP. Se utilizan planillas separadas para atención médica, peluquería y procesos internos.

| Área | Pestañas principales |
| --- | --- |
| Atención médica | solicitudes_consulta; citas_confirmadas; horarios_no_disponibles; alertas_urgencia; contactos_pendientes; seguimientos_consulta |
| Peluquería y lavado | solicitudes_peluqueria; citas_peluqueria; horarios_no_disponibles; contactos_pendientes; agenda_peluqueria |
| Interno | faltas_stock; observaciones_internas |

Límite técnico Google Sheets es adecuado para el MVP y la trazabilidad inicial, pero no reemplaza una base de datos empresarial con control de concurrencia, roles, auditoría y respaldo automatizado.

# 14. Interfaces Streamlit

## 14.1 Interfaz operativa de evaluación

`app/streamlit_app.py` incluye modo cliente externo y un modo interno simple protegido mediante clave. Está orientada a la evaluación del Challenge y a pruebas locales; no es todavía la aplicación comercial definitiva.

Campo conversacional y respuestas de Luna.

Historial básico durante la sesión.

Limpieza manual de conversación.

Conexión con webhooks público e interno.

Manejo de errores y tiempos de espera.

## 14.2 Interfaz pública LAB-016

`app/streamlit_public_app.py` es una interfaz independiente, sin modo interno, preparada para Streamlit Community Cloud. Explica el propósito de Luna, ofrece preguntas sugeridas y muestra límites de seguridad.

# 15. Despliegue en Oracle Cloud Infrastructure

n8n fue desplegado en Oracle Cloud Infrastructure sobre una instancia Ubuntu utilizando Docker y Docker Compose. El despliegue incluye volumen persistente, documentos RAG, workflows públicos e internos y credenciales configuradas directamente en n8n.

| Elemento | Implementación |
| --- | --- |
| Instancia | VM.Standard.E2.1.Micro, arquitectura x86_64, capa Always Free. |
| Recursos | 1 vCPU, 1 GB de RAM y swap de 2 GiB. |
| Contenedores | Docker 29.6.1 y Docker Compose 5.3.1. |
| Servicio principal | n8n en contenedor con puerto 5678. |
| Persistencia | Volumen para configuración de n8n y montaje de documentos RAG. |
| Credenciales | Groq, Cohere, Google Calendar, Google Sheets, Telegram y Header Auth. |

## 15.1 Regla de seguridad del despliegue

No se publican IP real, rutas SSH, tokens, claves, identificadores privados ni URLs operativas completas. La documentación usa placeholders y los secretos permanecen en el entorno de ejecución.

# 16. Demo pública segura LAB-016

## 16.1 Objetivo

Permitir que compañeros y evaluadores prueben Luna desde una URL pública sin crear citas reales, modificar calendarios, escribir en planillas operativas ni enviar alertas al equipo interno.

## 16.2 URL pública

Abrir demo: https://vetatiende-ai-nwg6exgqvha5zst2fyvpxw.streamlit.app/

## 16.3 Arquitectura

Demo segura Usuario público ↓ Streamlit Community Cloud ↓ app/streamlit_public_app.py ↓ Webhook exclusivo LAB-016 ↓ RAG público + agenda simulada + peluquería simulada ↓ Orientación segura sin Telegram ↓ Respuesta de Luna

## 16.4 Controles de seguridad

Workflow n8n separado del MVP operativo.

No contiene nodos de Google Calendar, Google Sheets ni Telegram.

Export sanitizado, inactivo y sin credenciales ni webhookId.

La URL del webhook se configura mediante Streamlit Secrets.

El canal interno no está disponible públicamente.

Las confirmaciones indican explícitamente que son simulaciones.

## 16.5 Validaciones públicas

| Caso | Resultado |
| --- | --- |
| Consulta general | Respuesta RAG con precio referencial de $25.000 CLP. |
| Agenda médica | Tres opciones simuladas y confirmación sin reserva real. |
| Peluquería | Datos mínimos, tres opciones y confirmación simulada. |
| Urgencia | Derivación inmediata, sin registro ni alerta externa. |
| Extractor de mascota | La palabra “mañana” se rechaza y “Toby” se reconoce correctamente. |

# 17. Stack tecnológico

| Componente | Tecnología | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Orquestación | n8n | Permite construir flujos visuales, reglas e integraciones con poco código. |
| Lenguaje auxiliar | Python | Aplicación Streamlit, validaciones y futuras extensiones. |
| Interfaz | Streamlit | Entrega rápida de una interfaz web evaluable. |
| LLM | Groq · Llama 3.1 8B Instant | Baja latencia y operación viable durante el Challenge. |
| Embeddings | Cohere | Recuperación documental para RAG público e interno. |
| Contenedores | Docker + Compose | Entorno reproducible local y en OCI. |
| Agenda | Google Calendar | Disponibilidad y creación de eventos. |
| Registros | Google Sheets | Trazabilidad operativa inicial. |
| Alertas | Telegram Bot API | Aviso activo a un grupo privado interno. |
| Nube | Oracle Cloud Infrastructure | Despliegue del backend n8n. |
| Repositorio | GitHub | Entrega, trazabilidad y portafolio. |

## 17.1 Tecnologías postergadas

LangGraph, WhatsApp Business, base de datos empresarial, autenticación completa y panel multi-clínica se postergan hasta que el producto requiera estados complejos, varios agentes o operación comercial con clientes reales.

# 18. Estructura del repositorio y workflows

## 18.1 Estructura consolidada

VetAtiendeAI/

├── app/

│   ├── streamlit_app.py

│   └── streamlit_public_app.py

├── data/

│   ├── faq_clientes.pdf

│   ├── manual_procedimientos_internos.pdf

│   ├── manual_seguridad_y_derivacion.pdf

│   ├── protocolo_stock.csv

│   └── servicios_precios.csv

├── docs/

│   ├── evidencias/

│   ├── decisiones_arquitectura.md

│   ├── Documento_Maestro_VetAtiende_AI_v1_1.docx

│   ├── Documento_Maestro_VetAtiende_AI_v2_0.docx

│   └── roadmap.md

├── n8n/workflows/

├── scripts/

├── tests/

├── .env.example

├── .gitignore

├── compose.yaml

├── requirements.txt

└── README.md

## 18.2 Workflows principales

| Archivo | Función |
| --- | --- |
| lab010_vetatiende_mvp_publico_operativo.json | Workflow público operativo, actualizado en LAB-012, LAB-014 y LAB-015. |
| lab006_vetatiende_seguridad_acceso_canales.json | Canal interno protegido con RAG autorizado. |
| lab013_vetatiende_aviso_activo_urgencias_telegram.json | Export sanitizado del aviso de urgencias. |
| lab016_vetatiende_demo_publica_segura.json | Workflow de demostración sin efectos reales. |

Los workflows de laboratorios anteriores se conservan para mostrar la evolución incremental. Los exports no incluyen credenciales utilizables y requieren configuración propia después de importarse.

# 19. Laboratorios cerrados

| Laboratorio | Hito | Resultado |
| --- | --- | --- |
| LAB-000 | Entorno base | Docker, n8n local, Git, GitHub y estructura inicial. |
| LAB-002 | Base documental | CSV/PDF públicos e internos y decisiones iniciales. |
| LAB-003-A | Agente base | Primer agente funcional con LLM. |
| LAB-004 | RAG público | Consultas de clientes con documentos autorizados. |
| LAB-005 | RAG interno | Procedimientos autorizados separados del canal público. |
| LAB-006 | Seguridad de acceso | Workflow interno con Header Auth. |
| LAB-007 | Agenda Calendar | Disponibilidad y creación de citas. |
| LAB-008 | Registro operativo | Google Sheets para trazabilidad. |
| LAB-009 | Seguridad veterinaria | Urgencias integradas al flujo público. |
| LAB-010 | MVP operativo | Pruebas integrales del sistema público e interno. |
| LAB-011 | Despliegue OCI | n8n en producción con credenciales y documentos. |
| LAB-012 | Disponibilidad proactiva | Tres alternativas reales y parser horario flexible. |
| LAB-013 | Telegram | Aviso activo de urgencias al grupo interno. |
| LAB-014 | Streamlit y peluquería | Interfaz web y agenda separada. |
| LAB-015 | Cierre operativo | README, evidencia y estado final del MVP operativo. |
| LAB-016 | Demo pública segura | Streamlit Cloud y workflow sin efectos reales. |

## 19.1 Commits de referencia

`3a193c1` - valida MVP operativo LAB-010.

`fe810cb` - valida despliegue OCI LAB-011.

`ec40298` - implementa disponibilidad proactiva LAB-012.

`2f4a448` - implementa aviso activo de urgencias LAB-013.

`76d827d` - implementa interfaz Streamlit y agenda de peluquería LAB-014.

`16e655a` - implementa demo pública segura LAB-016.

`207f4c3` - corrige extracción de mascota en la demo LAB-016.

# 20. Pruebas, evidencias y definición de listo

## 20.1 Casos validados

Consulta de precio y horarios mediante RAG público.

Bloqueo de procedimientos internos desde el canal público.

Acceso interno autorizado y rechazo sin Header Auth.

Agenda médica con fecha, hora y datos mínimos.

Agenda sin hora con tres alternativas reales.

Horario ocupado con alternativas sin duplicación.

Preferencia por mañana, tarde o día específico.

Expresiones “y cuarto”, “y media” y minutos explícitos.

Agenda separada de peluquería con 90 y 120 minutos.

Selección conversacional por número de opción.

Registro en Calendar y Sheets.

Detección, registro y aviso Telegram de urgencias.

Interfaz Streamlit local y demo pública.

Regresiones después de integraciones críticas.

## 20.2 Definición de listo

La funcionalidad fue implementada.

Se probó con casos representativos y regresiones.

Se documentó en README, roadmap, decisiones o evidencia.

Los exports fueron sanitizados cuando corresponde.

Cristian validó que cumple el objetivo.

El repositorio quedó limpio y sincronizado antes del cierre.

## 20.3 Evidencias

Las evidencias técnicas se almacenan en `docs/evidencias/` e incluyen seguridad, agenda, Sheets, urgencias, OCI, disponibilidad proactiva, Telegram, Streamlit, peluquería y demo pública.

# 21. Limitaciones actuales

Streamlit es una interfaz de evaluación, no la aplicación comercial final.

La memoria conversacional es básica y dura durante la sesión.

El canal interno usa una clave por encabezado, no usuarios y roles completos.

No existe integración formal con WhatsApp Business o SMS.

No hay pagos ni comercio electrónico.

Google Sheets es almacenamiento inicial, no base de datos empresarial.

Las duraciones y horarios deben configurarse por clínica antes de comercializar.

Las credenciales externas deben configurarse manualmente después de importar workflows.

La instancia OCI Always Free tiene recursos limitados y requiere monitoreo.

La demo pública depende de la disponibilidad de Streamlit Cloud y del backend n8n.

# 22. Plan comercial posterior al Challenge

## 22.1 Objetivo de 30 días

Usar el MVP y la demo pública para iniciar conversaciones con clínicas veterinarias, recopilar necesidades reales y definir un piloto pagado o de validación controlada.

## 22.2 Secuencia recomendada

Preparar una presentación comercial breve y una demostración guiada.

Contactar entre tres y cinco clínicas de la zona.

Levantar sus horarios, servicios, precios, canales y procesos internos.

Configurar un piloto aislado con documentos y recursos propios de la clínica.

Medir consultas resueltas, tiempo ahorrado y solicitudes gestionadas.

Definir precio de implementación y mensualidad según alcance.

## 22.3 Prioridades de producto

| Prioridad | Mejora |
| --- | --- |
| Alta | Configuración por clínica de servicios, duración, intervalos y jornada. |
| Alta | Autenticación real para el personal interno. |
| Alta | Dominio HTTPS y monitoreo estable del backend. |
| Media | WhatsApp Business o canal comercial elegido por la clínica. |
| Media | Recordatorios pre y post consulta. |
| Media | Base de datos y panel administrativo. |
| Futura | Multi-clínica, roles avanzados y analítica. |

# 23. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Respuesta médica insegura | Daño al usuario o a la mascota. | Reglas explícitas, derivación, RAG seguro y no diagnóstico. |
| Exposición de información interna | Pérdida de confianza y seguridad. | Workflows separados, Header Auth y documentos segregados. |
| Credenciales en GitHub | Acceso no autorizado. | Variables de entorno, Secrets, sanitización y `.gitignore`. |
| Doble reserva | Conflictos operativos. | Consulta y revalidación de disponibilidad antes de crear. |
| Caída de servicios externos | Interrupción parcial. | Manejo de errores, mensajes controlados y continuidad segura. |
| Recursos OCI limitados | Lentitud o indisponibilidad. | Swap, monitoreo y plan de escalamiento. |
| Uso público de la demo como sistema real | Expectativas incorrectas. | Avisos visibles y simulación sin recursos operativos. |
| Cambios de alcance constantes | Retraso y deuda técnica. | Roadmap, decisiones de arquitectura y laboratorios cerrados. |

# 24. Gobierno del proyecto y método de trabajo

## 24.1 Flujo de decisión

Método oficial Idea o duda ↓ Decisión de diseño ↓ Registro documental ↓ Ejecución técnica ↓ Validación ↓ Commit y push

## 24.2 Principios

Trabajo por laboratorios y micro-pasos.

Explicar qué se cambia, por qué y cómo verificarlo.

No exportar ni hacer commit antes de validar.

Documentar ejecución y verificación en el mismo paso.

Usar Python para código propio cuando sea posible.

Aceptar JavaScript únicamente como lógica de integración dentro de n8n.

No exponer IPs, claves, tokens ni identificadores privados.

Cristian decide el foco y valida los cierres.

## 24.3 Documentos de gobierno

| Documento | Función |
| --- | --- |
| Documento Maestro v2.0 | Fuente consolidada vigente del producto y la arquitectura. |
| decisiones_arquitectura.md | Registro cronológico de decisiones técnicas y de alcance. |
| roadmap.md | Laboratorio actual, pendientes y evolución. |
| README.md | Presentación pública, instalación, uso y entrega. |
| docs/evidencias/ | Pruebas, checkpoints y resultados técnicos. |

# 25. Estado final y próximos pasos

## 25.1 Estado al 13 de julio de 2026

Hito alcanzado VetAtiende AI dispone de un MVP operativo validado, backend desplegado en OCI, repositorio público documentado y una demo pública segura accesible desde Internet.

| Elemento | Estado |
| --- | --- |
| MVP operativo | Validado |
| RAG público e interno | Validado |
| Agenda médica | Validada |
| Peluquería y lavado | Validados |
| Urgencias y Telegram | Validados |
| Despliegue OCI | Validado |
| Interfaz Streamlit local | Validada |
| Demo pública Streamlit Cloud | Desplegada y validada |
| Repositorio GitHub | Sincronizado |
| Documento Maestro v2.0 | Consolidado |

## 25.2 Próximo paso oficial

Cerrar documentalmente LAB-016 incorporando este Documento Maestro v2.0, actualizar el enlace correspondiente en el README y realizar el commit final de cierre. Después del Challenge, la continuidad debe volver al MVP operativo, no al workflow de demostración.

## 25.3 Dirección comercial

La siguiente etapa no consiste en agregar funciones por agregar. Consiste en presentar el sistema a clínicas, validar qué problemas pagan por resolver y configurar un piloto controlado que genere aprendizaje e ingresos.

# A. Anexo de archivos y variables

## A.1 Archivos principales

| Ruta | Descripción |
| --- | --- |
| app/streamlit_app.py | Interfaz operativa local con cliente externo y modo interno. |
| app/streamlit_public_app.py | Interfaz pública segura para Streamlit Cloud. |
| n8n/workflows/lab010_vetatiende_mvp_publico_operativo.json | Workflow operativo principal. |
| n8n/workflows/lab006_vetatiende_seguridad_acceso_canales.json | Workflow interno protegido. |
| n8n/workflows/lab013_vetatiende_aviso_activo_urgencias_telegram.json | Export sanitizado de alertas. |
| n8n/workflows/lab016_vetatiende_demo_publica_segura.json | Workflow demo sanitizado. |
| docs/decisiones_arquitectura.md | Decisiones DA-001 en adelante. |
| docs/roadmap.md | Estado de laboratorios y evolución. |

## A.2 Variables de entorno

| Variable | Uso | Publicación |
| --- | --- | --- |
| N8N_PUBLIC_WEBHOOK_URL | Webhook operativo público para la interfaz local. | No publicar valor. |
| N8N_INTERNAL_WEBHOOK_URL | Webhook interno protegido. | No publicar valor. |
| VETATIENDE_INTERNAL_KEY | Clave del canal interno. | Secreto. |
| N8N_DEMO_WEBHOOK_URL | Webhook separado de LAB-016. | Configurar en Streamlit Secrets. |

## A.3 Enlaces públicos

Repositorio: https://github.com/cristiantorr79-lab/vetatiende-ai

Demo: https://vetatiende-ai-nwg6exgqvha5zst2fyvpxw.streamlit.app/

## A.4 Cierre de la versión v2.0

Esta versión consolida el estado real del proyecto después de LAB-016. La versión v1.1 queda como registro de la planificación inicial; v2.0 pasa a ser la referencia oficial para continuidad técnica, entrega del Challenge y preparación comercial.

Regla final Mantener el MVP operativo separado de la demo pública. Documentar, validar y avanzar sobre necesidades reales de las clínicas, sin exponer secretos ni relajar las reglas de seguridad veterinaria.