VetAssist AI
DOCUMENTO MAESTRO COMPLETO
Asistente inteligente operacional para clinicas veterinarias
Version: v1.1
Fecha: 03 de julio de 2026
Plazo Challenge: antes del 22 de julio de 2026

Proyecto desarrollado como base del Challenge Alura Agente - ONE IA for Tech y como primer MVP comercial para monetizacion rapida en clinicas veterinarias.

# 0. Control del documento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Documento Maestro Completo VetAssist AI |
| Version | v1.1 |
| Responsable producto | Cristian Torres |
| Rol de trabajo | Product Owner / Fundador + Asistente como CTO tecnico |
| Estado | Version oficial de trabajo para iniciar implementacion |
| Fecha de referencia | 03 de julio de 2026 |
| Fecha limite del challenge | 22 de julio de 2026 |

## 0.1 Proposito del documento

Este documento es la fuente unica de verdad para el desarrollo de VetAssist AI. Su funcion es evitar cambios de rumbo, ordenar el trabajo por etapas y asegurar que el proyecto cumpla dos objetivos simultaneos: entregar correctamente el Challenge Alura Agente y construir una base comercial que pueda comenzar a venderse rapidamente a clinicas veterinarias.

La regla central del proyecto es simple: primero se construye algo funcional, demostrable y vendible; luego se escala. No se intentara construir todo el sistema final desde el primer dia.

## 0.2 Versionado

| Version | Fecha | Descripcion | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | Julio 2026 | Documento inicial propuesto por Cristian con enfoque n8n, RAG, stock, agenda y OCI. | Referencia |
| v1.1 | 03-07-2026 | Documento Maestro completo consolidado con challenge, MVP comercial, arquitectura, roadmap, backlog y plan de monetizacion. | Oficial de trabajo |

# Indice de trabajo

1. Resumen ejecutivo

2. Contexto del challenge

3. Vision del producto

4. Problema y oportunidad de negocio

5. Alcance por etapas

6. Usuarios y actores

7. Propuesta de valor

8. Funcionalidades del MVP

9. Funcionalidades fuera de alcance

10. Documentacion base para RAG

11. Arquitectura tecnica

12. Stack tecnologico

13. Flujo conversacional

14. Reglas de seguridad y responsabilidad veterinaria

15. Diseño de n8n

16. Diseño RAG

17. Estructura del repositorio

18. Docker y entorno local

19. Deploy en OCI

20. GitHub y entregables

21. Tablero Maestro y laboratorios

22. Cronograma hasta el 22 de julio

23. Plan de monetizacion en 30 dias

24. Riesgos y mitigaciones

25. Checklist final de entrega

26. Anexos

# 1. Resumen ejecutivo

VetAssist AI es un sistema de asistencia inteligente para clinicas veterinarias que se construira por etapas. La primera version debe cumplir con el Challenge Alura Agente y, al mismo tiempo, convertirse en un MVP demostrable para iniciar conversaciones comerciales con clinicas veterinarias reales.

El producto no se define como un chatbot generico. Se define como un asistente operacional que atiende consultas de clientes externos, apoya al equipo interno y prepara el camino para automatizaciones como agenda, stock, WhatsApp y gestion administrativa.

La estrategia es pragmatica: se inicia con un alcance controlado que pueda terminarse antes del 22 de julio de 2026. Luego, con el MVP validado, se agrega la capa comercial para intentar monetizar dentro de los siguientes 30 dias.

## 1.1 Frase oficial del producto

VetAssist AI es un asistente inteligente para clinicas veterinarias que responde consultas de clientes y del personal usando documentacion oficial de la clinica, con capacidad de evolucionar hacia automatizaciones operativas como agenda, stock y atencion por WhatsApp.

## 1.2 Principio de construccion

No construir todo lo imaginado: construir primero lo que se pueda demostrar y vender.

No cambiar de arquitectura cada semana: documentar decisiones y respetarlas.

No depender de memoria del chat: el documento maestro y el repositorio son la fuente oficial.

No vender tecnologia; vender ahorro de tiempo, mejor atencion y automatizacion operativa.

# 2. Contexto del Challenge Alura Agente

El Challenge Alura Agente solicita construir una solucion capaz de leer documentos, procesar su contenido y responder preguntas en lenguaje natural usando inteligencia artificial. Tambien exige publicar el proyecto en GitHub, documentarlo mediante un README y demostrar su despliegue en Oracle Cloud Infrastructure.

Las tecnologias sugeridas por el challenge son flexibles. Se puede usar Python, LangChain, n8n, LangGraph, modelos como Gemini, OpenAI o Cohere, y distintas formas de interfaz. Por lo tanto, la decision tecnica debe responder al objetivo del proyecto, no a una imposicion tecnologica.

## 2.1 Entregables obligatorios del challenge

| Entregable | Como se cumplira en VetAssist AI |
| --- | --- |
| Repositorio GitHub publico | Repositorio vetassist-ai con estructura ordenada, commits y README completo. |
| Codigo fuente o configuracion ejecutable | Workflow n8n exportado, archivos de datos, documentacion y scripts auxiliares. |
| Lectura y procesamiento de documentos | Uso de CSV/PDF como fuentes de conocimiento para preguntas de clientes e interno. |
| Agente inteligente funcional | Agente en n8n con LLM y herramientas RAG. |
| Ejemplos de preguntas y respuestas | Se incluiran casos de prueba para cliente externo y personal interno. |
| Deploy en OCI | n8n ejecutandose en instancia Ubuntu con Docker y URL publica. |
| Evidencia del deploy | Capturas de pantalla y/o enlace publico incluidos en README. |

## 2.2 Interpretacion estrategica

El challenge sera tratado como el primer hito del producto, no como un proyecto aislado. Cada entrega academica tambien debe servir para mostrar el sistema a potenciales clientes.

# 3. Vision del producto

La vision completa de VetAssist AI es convertirse en un sistema modular de asistencia y automatizacion para clinicas veterinarias. El producto debe poder adaptarse a clinicas pequenas, que necesitan soluciones simples y accesibles, y a clinicas mas grandes, que requieren orden, trazabilidad y automatizaciones internas.

## 3.1 Vision de largo plazo

Atencion inteligente a clientes por web, chat y WhatsApp.

Soporte interno para recepcionistas, veterinarios, auxiliares y administracion.

Base de conocimiento de servicios, precios, horarios, procedimientos y protocolos.

Automatizaciones de agenda, recordatorios, quiebres de stock y solicitudes internas.

Panel de administracion y analitica de preguntas frecuentes.

Capacidad futura de multi-clinica y multiusuario.

## 3.2 Vision de corto plazo

La version inicial debe ser simple: un asistente que pueda responder preguntas usando documentos de una clinica veterinaria ficticia pero realista. Debe permitir demostrar valor rapidamente: responder consultas repetidas, reducir carga en recepcion y mostrar una base seria de automatizacion.

## 3.3 Nombre comercial

| Elemento | Decision |
| --- | --- |
| Nombre principal | VetAssist AI |
| Nombre del MVP | VetAssist AI - MVP Challenge |
| Descripcion corta | Asistente inteligente para clinicas veterinarias. |
| Promesa comercial | Responde consultas frecuentes y ayuda a ordenar la atencion usando IA. |

# 4. Problema y oportunidad de negocio

Muchas clinicas veterinarias reciben consultas repetidas durante el dia: horarios, valores, vacunas, peluqueria, urgencias, preparacion para cirugias, cuidados posteriores, disponibilidad de farmacia o pet shop. Estas consultas consumen tiempo del personal y muchas veces retrasan tareas mas importantes.

Al mismo tiempo, las clinicas tienen informacion dispersa: documentos, listas de precios, manuales, protocolos, planillas, mensajes guardados y conocimiento informal del equipo. Esa informacion puede transformarse en una base de conocimiento consultable por IA.

## 4.1 Problemas concretos

Recepcion responde las mismas preguntas muchas veces al dia.

Los clientes esperan respuestas rapidas, especialmente por WhatsApp.

La informacion de servicios y precios no siempre esta ordenada.

El personal nuevo tarda en aprender procedimientos internos.

Los quiebres de stock suelen reportarse de forma informal y se pierden.

Las clinicas pequenas no cuentan con equipos tecnicos para implementar software complejo.

## 4.2 Oportunidad

La oportunidad comercial esta en ofrecer una solucion simple, accesible y especifica para veterinarias. No se vendera un sistema generico de IA, sino un asistente orientado a la operacion real de una clinica.

## 4.3 Cliente objetivo inicial

| Tipo de clinica | Necesidad | Como ayuda VetAssist AI |
| --- | --- | --- |
| Clinica pequena | Poca gente, muchas consultas repetidas. | Automatiza respuestas frecuentes y ordena informacion. |
| Clinica mediana | Mayor flujo de clientes y servicios. | Reduce carga de recepcion y estandariza respuestas. |
| Clinica con pet shop/farmacia | Interes en aumentar ticket promedio. | Sugiere servicios complementarios cuando corresponde. |
| Clinica grande | Necesita trazabilidad y apoyo interno. | Puede crecer a modulos internos y automatizaciones. |

# 5. Alcance por etapas

El proyecto se desarrollara por fases para evitar caer en una construccion interminable. La version inicial no pretende reemplazar un sistema de gestion veterinaria. Pretende demostrar valor rapidamente y cumplir el challenge.

## 5.1 Fase 1: Challenge + MVP demostrable

Agente en n8n capaz de responder consultas usando documentos PDF/CSV.

Modo cliente externo con informacion publica: horarios, servicios, peluqueria, farmacia, vacunacion general, preparacion y cuidados.

Modo interno basico con procedimientos no sensibles: triaje inicial, aislamiento, registro de stock, recepcion y flujo administrativo.

Reglas de seguridad para no reemplazar diagnostico veterinario.

Deploy en OCI usando Docker.

Repositorio GitHub con README y evidencias.

## 5.2 Fase 2: MVP comercial de 30 dias

Conectar canal de demostracion para cliente real: web chat o WhatsApp segun disponibilidad.

Agregar registro de consultas frecuentes.

Agregar Google Sheets para solicitudes simples: agenda interesada, stock o contactos.

Preparar presentacion comercial y piloto para 3 a 5 clinicas.

Levantar feedback real antes de construir mas funcionalidades.

## 5.3 Fase 3: Producto ampliado

WhatsApp integrado formalmente.

Agenda mediante Cal.com, Calendly o Google Calendar.

Modulo de stock inicial.

Dashboard de consultas, temas frecuentes y necesidades no cubiertas.

Login por clinica y separacion de datos por cliente.

## 5.4 Fase futura

LangGraph para flujos multiagente cuando el producto lo justifique.

Integraciones CRM, fichas de mascotas y recordatorios automaticos.

Multi-clinica SaaS.

Analitica avanzada y planes de suscripcion.

# 6. Usuarios y actores

VetAssist AI tendra distintos actores. Cada actor tiene necesidades distintas y permisos distintos. Para el challenge no se implementara un sistema completo de autenticacion, pero si se documentara la separacion conceptual entre informacion publica e interna.

| Actor | Necesidad | Acceso inicial |
| --- | --- | --- |
| Cliente externo | Resolver dudas rapidas sobre servicios, horarios, preparacion y cuidados generales. | Informacion publica. |
| Recepcionista | Responder rapido, consultar precios y registrar solicitudes simples. | Informacion publica + procedimientos administrativos. |
| Veterinario/a | Consultar protocolos internos y documentacion de apoyo. | Informacion interna autorizada. |
| Administrador/a | Gestionar documentos, servicios, precios y futuras automatizaciones. | Administracion futura. |
| Cristian / Implementador | Configurar documentos, n8n, deploy, README y soporte inicial. | Acceso tecnico. |

## 6.1 Separacion de conocimiento

La separacion entre cliente externo y personal interno sera una decision de arquitectura desde el inicio. Aunque en la primera version se implemente de forma simple, el proyecto no debe mezclar informacion sensible con respuestas publicas.

# 7. Propuesta de valor

La propuesta de valor debe comunicarse en lenguaje de negocio, no en lenguaje tecnico. Una clinica no compra RAG, n8n o embeddings. Compra ahorro de tiempo, mejor atencion y orden operativo.

## 7.1 Propuesta para clinicas pequenas

Responder preguntas frecuentes aunque el equipo este ocupado.

Ordenar informacion en documentos simples.

Dar una imagen mas profesional frente a clientes.

Reducir llamadas y mensajes repetidos.

## 7.2 Propuesta para clinicas medianas o grandes

Estandarizar respuestas.

Facilitar onboarding de personal.

Registrar necesidades operativas repetidas.

Crear base para automatizaciones futuras.

## 7.3 Mensaje comercial inicial

VetAssist AI ayuda a tu clinica veterinaria a responder consultas frecuentes de clientes y apoyar al equipo interno mediante un asistente inteligente entrenado con la informacion oficial de tu clinica.

# 8. Funcionalidades del MVP

El MVP debe ser suficientemente pequeno para terminarlo, pero suficientemente util para demostrar valor. A continuacion se definen las funcionalidades oficiales.

| Codigo | Funcionalidad | Prioridad | Version |
| --- | --- | --- | --- |
| F-001 | Chat de consultas para clientes externos. | Alta | Challenge |
| F-002 | Consulta sobre servicios, horarios, precios referenciales y peluqueria. | Alta | Challenge |
| F-003 | Consulta RAG sobre documentos PDF/CSV. | Alta | Challenge |
| F-004 | Modo interno basico para procedimientos autorizados. | Media | Challenge si alcanza / MVP Comercial |
| F-005 | Filtro de urgencias y derivacion a atencion presencial. | Alta | Challenge |
| F-006 | Registro de faltas de stock mediante comando natural. | Media | MVP Comercial |
| F-007 | Integracion con agenda o formulario de solicitud. | Media | MVP Comercial |
| F-008 | WhatsApp. | Alta comercial | V2 tras validar MVP |
| F-009 | Dashboard. | Media | V2 |

## 8.1 Criterios de aceptacion del MVP

El usuario puede hacer una pregunta y recibir una respuesta coherente.

La respuesta se basa en documentos cargados.

El asistente distingue preguntas publicas de preguntas internas al menos por modo o instruccion.

El sistema no entrega diagnosticos definitivos ni indicaciones medicas de riesgo.

Existe evidencia del despliegue en OCI.

El repositorio tiene README claro, capturas y ejemplos.

# 9. Funcionalidades fuera de alcance inicial

Estas funcionalidades son valiosas, pero no entran en la primera entrega porque aumentan el riesgo de no terminar. Quedan documentadas para versiones posteriores.

| Funcionalidad | Motivo de exclusion inicial | Version objetivo |
| --- | --- | --- |
| Ficha clinica completa | Requiere manejo de datos sensibles y alto control legal. | Futura |
| Diagnostico medico automatizado | Riesgo alto; siempre debe intervenir veterinario. | No objetivo |
| Pagos online | No necesario para demostrar valor inicial. | V3 |
| Multiusuario robusto | Aumenta complejidad tecnica. | V2/V3 |
| LangGraph multiagente | Potente, pero no necesario para vender la primera version. | V3 |
| Sistema SaaS completo | Requiere validacion comercial previa. | Futura |

# 10. Documentacion base para RAG

La base de conocimiento sera creada por el proyecto. No se usara documentacion real de una clinica sin autorizacion. La documentacion sera ficticia pero realista, suficiente para demostrar el sistema.

## 10.1 Documentos publicos

| Archivo | Formato | Uso |
| --- | --- | --- |
| servicios_precios.csv | CSV | Catalogo de servicios: consultas, vacunas, peluqueria, farmacia, laboratorio y precios referenciales. |
| faq_clientes.pdf | PDF | Preguntas frecuentes: horarios, urgencias, preparacion, cuidados, medios de pago y politicas. |
| guia_cuidados_mascotas.pdf | PDF | Cuidados generales no diagnosticos: vacunacion general, preparacion preconsulta y postprocedimientos. |

## 10.2 Documentos internos

| Archivo | Formato | Uso |
| --- | --- | --- |
| manual_procedimientos_internos.pdf | PDF | Procedimientos de recepcion, triaje, aislamiento y registro operativo. |
| protocolo_stock.csv | CSV | Listado simple de productos, proveedor sugerido y categorias para quiebres de stock. |
| manual_seguridad_y_derivacion.pdf | PDF | Reglas para emergencias y derivacion inmediata. |

## 10.3 Regla de documentacion

Todo lo que el asistente responda debe estar respaldado por documentos. Si no existe informacion suficiente, debe declarar que no puede confirmar y recomendar contactar a la clinica.

# 11. Arquitectura tecnica

La arquitectura oficial inicial sera n8n-first, con apoyo de Docker y Python como entorno complementario. La razon es clara: Cristian necesita avanzar rapido, no escribir codigo complejo desde cero. n8n permite construir flujos visuales, exportar workflows y desplegar en OCI mediante Docker.

## 11.1 Arquitectura Challenge

Usuario / Evaluador
      |
      v
Interfaz Chat n8n o Webhook publico
      |
      v
n8n AI Agent
      |--- Tool: Base publica clientes (CSV/PDF)
      |--- Tool: Base interna autorizada (PDF/CSV)
      |--- Regla: filtro de emergencia
      |
      v
LLM Gemini
      |
      v
Respuesta clara + fuente o referencia del documento

## 11.2 Arquitectura MVP comercial

Cliente WhatsApp / Web Chat
      |
      v
n8n
      |--- RAG VetAssist
      |--- Google Sheets (solicitudes / stock / leads)
      |--- Calendly o Cal.com (agenda futura)
      |
      v
Respuesta al cliente o registro interno

## 11.3 Arquitectura futura

Canales: WhatsApp, Web, Gmail, Formulario
      |
      v
n8n como capa de integracion
      |
      v
Backend Python / LangGraph
      |--- Agente Cliente
      |--- Agente Interno
      |--- Agente Agenda
      |--- Agente Stock
      |
      v
Base documental + BD + herramientas externas

# 12. Stack tecnologico

El stack se selecciona por velocidad, aprendizaje y posibilidad de monetizacion. No se elige la tecnologia mas compleja, sino la que permita terminar y vender.

| Componente | Tecnologia | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Orquestacion | n8n | Permite construir agentes y automatizaciones visuales con menos codigo. |
| Contenedores | Docker + Docker Compose | Facilita entorno local y deploy en OCI. |
| Modelo IA | Gemini | Menor costo inicial y buena capacidad para MVP. |
| Alternativa LLM | OpenAI gpt-4o-mini | Opcion si Gemini no cumple alguna necesidad puntual. |
| RAG | n8n Vector Store / componentes LangChain si se requiere | Cumple el challenge de lectura y consulta documental. |
| Backend futuro | Python | Base para crecer a servicios propios. |
| LangGraph | Futuro | Se usara cuando haya flujos multiagente reales. |
| Nube | OCI Compute Ubuntu | Requisito del challenge y aprendizaje util para Agrovista. |
| Repositorio | GitHub | Entrega oficial del challenge y portafolio. |

## 12.1 Decision sobre LangGraph

LangGraph no se descarta. Se posterga. La prioridad actual es terminar el challenge y tener una demo vendible. LangGraph se incorporara cuando el producto necesite varios agentes, estados complejos y decisiones de flujo mas avanzadas.

# 13. Flujo conversacional

El asistente debe tener una conversacion clara, segura y orientada a resolver. La version inicial puede usar una seleccion de modo: Cliente o Interno. Esto reduce complejidad y evita mezclar informacion.

## 13.1 Flujo cliente externo

El cliente ingresa una consulta.

El agente evalua si es una emergencia veterinaria.

Si es emergencia, responde con mensaje de derivacion inmediata.

Si no es emergencia, consulta documentos publicos.

Responde en lenguaje simple.

Sugiere agendar o contactar a la clinica cuando corresponda.

## 13.2 Flujo interno

El personal indica que esta usando modo interno.

El agente consulta documentos internos autorizados.

Responde procedimientos, no diagnosticos definitivos.

Si se detecta comando de stock, deriva a flujo de registro.

Si falta informacion, recomienda escalar a responsable humano.

## 13.3 Estilo de respuesta

Claro, breve y directo.

Sin lenguaje tecnico innecesario para clientes.

Mas estructurado para personal interno.

Siempre prudente en temas de salud animal.

Debe evitar inventar precios, horarios o protocolos.

# 14. Reglas de seguridad y responsabilidad veterinaria

VetAssist AI no reemplaza a un veterinario. Esta regla debe estar presente en el prompt, en el README y en la documentacion comercial.

## 14.1 Emergencias

Si el usuario describe signos de riesgo vital o urgencia grave, el asistente no debe intentar resolver mediante RAG. Debe interrumpir y derivar a urgencias presenciales o contacto inmediato con la clinica.

## 14.2 Ejemplos de emergencia

Atropello.

Convulsion activa.

Dificultad respiratoria.

Envenenamiento.

Asfixia.

Hemorragia abundante.

No puede orinar.

Ingestion de toxicos.

Golpe de calor.

Perdida de conciencia.

## 14.3 Prompt de seguridad base

Si el usuario describe una emergencia veterinaria de riesgo vital, como atropello, convulsion activa, envenenamiento, asfixia, dificultad respiratoria, hemorragia abundante o perdida de conciencia, debes interrumpir el flujo normal. No intentes diagnosticar ni entregar tratamiento. Responde de inmediato recomendando acudir a urgencias veterinarias presenciales o contactar a la clinica. Mantente claro, directo y prudente.

# 15. Diseño del workflow n8n

n8n sera el primer entorno de orquestacion porque permite construir flujos visuales y exportarlos como JSON para GitHub. El workflow del challenge debe ser simple, demostrable y estable.

## 15.1 Workflow principal

| Nodo | Funcion | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Chat Trigger | Recibir preguntas desde interfaz de n8n. | Alta |
| AI Agent | Coordinar LLM y herramientas. | Alta |
| LLM Gemini | Generar respuestas. | Alta |
| Tool RAG Publica | Consultar documentos de clientes. | Alta |
| Tool RAG Interna | Consultar documentos internos autorizados. | Media |
| Switch Emergencias | Detectar urgencias y derivar. | Alta |
| Google Sheets Stock | Registrar faltas de stock. | MVP Comercial |

## 15.2 Workflows secundarios

WF-001: Carga o actualizacion de documentos.

WF-002: Registro de falta de stock.

WF-003: Registro de lead o solicitud de contacto.

WF-004: Agenda con Cal.com o Calendly en fase comercial.

# 16. Diseño RAG

RAG significa recuperar informacion relevante desde documentos y usarla para generar una respuesta. En VetAssist AI, el RAG servira para que el asistente no responda solo desde conocimiento general, sino desde la documentacion oficial de la clinica.

## 16.1 Flujo RAG

Documentos PDF/CSV
      |
      v
Carga y segmentacion
      |
      v
Embeddings / Vector Store
      |
      v
Retriever
      |
      v
LLM Gemini con contexto
      |
      v
Respuesta final

## 16.2 Reglas RAG

Separar conocimiento publico e interno.

No mezclar documentos sensibles con respuestas a clientes.

Si no hay contexto suficiente, responder que no se puede confirmar.

Mantener actualizados los documentos base.

Documentar ejemplos de preguntas y respuestas para validacion.

# 17. Estructura del repositorio

La estructura del repositorio debe mostrar profesionalismo y facilitar la entrega del challenge. Debe incluir codigo, workflows exportados, datos de ejemplo, documentacion y evidencias.

VetAssistAI/
|-- README.md
|-- compose.yaml
|-- .gitignore
|-- docs/
|   |-- Documento_Maestro_VetAssist_AI.docx
|   |-- arquitectura.md
|   |-- roadmap.md
|   |-- capturas/
|-- data/
|   |-- servicios_precios.csv
|   |-- faq_clientes.pdf
|   |-- manual_procedimientos_internos.pdf
|-- n8n/
|   |-- workflows/
|   |   |-- vetassist_main_workflow.json
|-- scripts/
|-- backend/
|-- tests/

## 17.1 Regla de seguridad

Nunca se subiran claves API al repositorio. Las credenciales se guardaran en variables de entorno o credenciales internas de n8n.

# 18. Docker y entorno local

Docker ya quedo instalado en el computador de desarrollo. El entorno inicial levantara n8n mediante Docker Compose. No se agregaran servicios innecesarios hasta que exista una necesidad real.

## 18.1 compose.yaml inicial

services:
  n8n:
    image: n8nio/n8n:latest
    container_name: vetassist-n8n
    ports:
      - "5678:5678"
    volumes:
      - ./n8n:/home/node/.n8n
    restart: unless-stopped

## 18.2 Comandos base

docker compose up -d
docker compose ps
docker compose logs -f n8n
docker compose down

# 19. Deploy en Oracle Cloud Infrastructure

El deploy en OCI es obligatorio para la entrega del challenge. La estrategia sera usar una instancia Compute con Ubuntu, instalar Docker y ejecutar n8n mediante Docker Compose.

## 19.1 Arquitectura deploy

OCI Compute Ubuntu
      |-- Docker
      |-- Docker Compose
      |-- n8n
      |-- workflow VetAssist
      |-- puerto publico / proxy futuro
      |-- evidencias para README

## 19.2 Checklist OCI

Crear instancia Compute Always Free si aplica.

Abrir puertos necesarios de forma controlada.

Instalar Docker y Docker Compose.

Copiar compose.yaml y levantar n8n.

Importar workflow exportado.

Configurar credenciales LLM.

Probar URL publica.

Capturar evidencia para README.

# 20. GitHub y entregables

GitHub sera parte de la evaluacion y tambien del portafolio profesional. El repositorio debe estar limpio, comprensible y con commits que reflejen avance real.

## 20.1 README obligatorio

Descripcion del proyecto.

Problema que resuelve.

Arquitectura.

Tecnologias utilizadas.

Instrucciones de ejecucion local.

Como cargar documentos.

Ejemplos de preguntas y respuestas.

Evidencia del deploy en OCI.

Limitaciones y mejoras futuras.

## 20.2 Convencion de commits

chore: inicializa estructura del proyecto
feat: agrega workflow principal n8n
feat: incorpora base documental publica
feat: configura agente RAG
fix: ajusta prompt de seguridad veterinaria
docs: agrega README y evidencias OCI

# 21. Tablero Maestro y laboratorios

El proyecto se gestionara por laboratorios. Cada LAB tiene objetivo, entregable, validacion y cierre. Esta metodologia fue la que mejor funciono en la etapa madura de Agrovista y se adopta oficialmente para VetAssist AI.

| Estado | Significado | Criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| Pendiente | Tarea definida pero no iniciada. | Tiene objetivo claro y responsable. |
| En análisis | Se está decidiendo alcance o solución. | Decisión documentada. |
| En desarrollo | Se está construyendo o configurando. | Implementación lista para probar. |
| En pruebas | Se valida funcional y técnicamente. | Pruebas mínimas aprobadas. |
| Validado | Cristian aprobó el resultado. | Puede pasar a cerrado. |
| Cerrado | Entregable terminado y documentado. | Commit o evidencia generada. |

## 21.1 LABs oficiales

| LAB | Nombre | Entregable | Estado inicial |
| --- | --- | --- | --- |
| LAB-000 | Preparacion entorno | Docker, n8n local, Git, estructura inicial. | En curso |
| LAB-001 | Documento Maestro | Documento Maestro completo v1.1. | Actual |
| LAB-002 | Base documental | CSV/PDF de clinica ficticia. | Pendiente |
| LAB-003 | Workflow n8n base | Chat Trigger + AI Agent + Gemini. | Pendiente |
| LAB-004 | RAG publico | Consulta servicios y FAQ. | Pendiente |
| LAB-005 | RAG interno | Manual interno autorizado. | Pendiente |
| LAB-006 | Seguridad emergencia | Filtro de urgencia. | Pendiente |
| LAB-007 | Pruebas challenge | Preguntas, respuestas y evidencias. | Pendiente |
| LAB-008 | Deploy OCI | n8n en OCI con URL publica. | Pendiente |
| LAB-009 | README y entrega | Repositorio listo para enviar. | Pendiente |

# 22. Cronograma hasta el 22 de julio

El cronograma prioriza terminar el challenge con margen. Las fechas pueden ajustarse, pero no se debe mover el alcance sin registrar decision.

| Periodo | Objetivo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 03-04 julio | Cerrar documentacion y entorno | Documento Maestro, Docker y n8n local. |
| 05-07 julio | Crear base documental | CSV y PDFs ficticios listos. |
| 08-10 julio | Workflow n8n + LLM | Agente responde preguntas simples. |
| 11-13 julio | RAG publico e interno | Consultas basadas en documentos. |
| 14-15 julio | Seguridad y pruebas | Filtro de emergencia y casos QA. |
| 16-18 julio | Deploy OCI | Instancia, Docker, URL publica. |
| 19-20 julio | README y evidencias | Capturas, ejemplos, instrucciones. |
| 21 julio | Revision final | Checklist completo. |
| 22 julio | Entrega | Repositorio enviado. |

# 23. Plan de monetizacion en 30 dias

El objetivo comercial no es vender un sistema perfecto. Es conseguir conversaciones reales, pilotos y eventualmente el primer pago. La demo del challenge debe reutilizarse como demo comercial.

## 23.1 Oferta inicial

Oferta: asistente inteligente para responder consultas frecuentes de clientes y ordenar informacion de la clinica. Instalacion inicial, carga de documentos basicos y demo funcionando.

## 23.2 Plan comercial

Crear lista de 20 clinicas veterinarias locales o regionales.

Contactar 5 por semana con mensaje simple.

Ofrecer demo gratuita de 15 minutos.

Levantar preguntas reales de cada clinica.

Proponer piloto pagado o configuracion inicial accesible.

## 23.3 Modelo de precios inicial sugerido

| Plan | Incluye | Precio sugerido inicial |
| --- | --- | --- |
| Demo / Diagnostico | Revision de procesos y demo con datos ficticios. | Gratis o bajo costo |
| Implementacion basica | Carga de FAQ, servicios, horarios, workflow y capacitacion. | Pago unico inicial |
| Soporte mensual | Ajustes, nuevos documentos y monitoreo. | Mensualidad accesible |
| Automatizaciones extra | Stock, agenda, WhatsApp, reportes. | Por modulo |

## 23.4 Regla de ventas

No vender IA. Vender tiempo recuperado, menos consultas repetidas y mejor experiencia para clientes.

# 24. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- |
| Alcance demasiado grande | No terminar antes del 22 de julio. | Congelar alcance del challenge y mover extras al roadmap. |
| Dependencia de API pagada | Costos o bloqueo durante desarrollo. | Usar Gemini como principal y OpenAI solo como alternativa. |
| n8n presenta limitaciones RAG | Retraso tecnico. | Tener fallback con Python/LangChain si es estrictamente necesario. |
| Respuestas medicas riesgosas | Problemas de seguridad y confianza. | Filtro de emergencia, disclaimers y no diagnostico. |
| Deploy OCI se complica | No cumplir evidencia. | Probar deploy con anticipacion, no al final. |
| Documentos poco realistas | Demo poco convincente. | Crear base documental veterinaria clara y completa. |

# 25. Checklist final de entrega

| Item | Estado |
| --- | --- |
| Repositorio GitHub publico creado | Pendiente |
| README completo | Pendiente |
| Workflow n8n exportado | Pendiente |
| Documentos PDF/CSV incluidos | Pendiente |
| Agente responde preguntas de clientes | Pendiente |
| Agente consulta base documental | Pendiente |
| Filtro de emergencia funcionando | Pendiente |
| Deploy en OCI funcionando | Pendiente |
| URL publica o captura incluida | Pendiente |
| Ejemplos de preguntas/respuestas documentados | Pendiente |
| Commit final realizado | Pendiente |

# 26. Anexos

## 26.1 Preguntas de prueba - Cliente externo

Cual es el horario de atencion?

Atienden urgencias?

Cuanto cuesta una consulta general?

Hacen peluqueria canina?

Que vacunas necesita un cachorro?

Puedo llevar a mi gato sin hora?

Que debo hacer antes de una esterilizacion?

Mi perro comio chocolate, que hago?

Venden antiparasitarios?

Tienen farmacia veterinaria?

Que medios de pago aceptan?

Cuanto demora un bano y corte?

Hacen examenes de laboratorio?

Puedo agendar por WhatsApp?

Que cuidados necesita mi mascota despues de una cirugia?

Atienden animales exoticos?

Tienen servicio a domicilio?

Que documentos debo llevar?

Que incluye la consulta?

Donde estan ubicados?

## 26.2 Preguntas de prueba - Personal interno

Cual es el flujo de recepcion para un paciente nuevo?

Que hacemos si llega un paciente con sospecha infecciosa?

Como se registra una falta de stock?

Que informacion debe tomar recepcion antes de una cirugia?

Cual es el procedimiento de aislamiento?

Cuando se deriva una consulta a veterinario de turno?

Como se documenta una solicitud de farmacia?

Que mensaje se entrega ante una urgencia?

Que pasos sigue el triaje inicial?

Como se actualiza el listado de servicios?

## 26.3 Prompt maestro inicial

Eres VetAssist AI, un asistente inteligente para una clinica veterinaria. Tu funcion es responder preguntas usando la documentacion oficial disponible. Debes ser claro, prudente y profesional. No inventes precios, horarios ni procedimientos. Si no tienes informacion suficiente, indica que no puedes confirmarlo y recomienda contactar a la clinica. No entregues diagnosticos medicos definitivos ni tratamientos de riesgo. Si detectas una emergencia veterinaria, deriva inmediatamente a atencion presencial o contacto urgente con la clinica.

## 26.4 Definicion de listo

La funcionalidad fue implementada.

Fue probada con al menos tres casos.

Se documento en README o Documento Maestro.

Se genero evidencia si aplica.

Cristian valido que cumple el objetivo.

## 26.5 Decision final de trabajo

Desde esta version del documento, VetAssist AI entra en modo ejecucion. Las conversaciones futuras no deben rediscutir la vision general salvo que exista una razon fuerte. Las nuevas ideas se registran en roadmap y no cambian el MVP actual.

# Cierre de la version v1.1

Este Documento Maestro completo consolida la direccion del proyecto VetAssist AI. El siguiente paso oficial es ejecutar LAB-000: crear estructura local, compose.yaml, levantar n8n y validar el entorno. Luego se avanzara a LAB-002 para crear la base documental que alimentara el agente.

Regla final: menos vueltas, mas ejecucion. Documentar, validar y avanzar.